- 工程概况： 本工程为部分运动场增设路灯工程，由就近配电箱接入电源增设路灯为运动场照明。此为第二批次项目，具体场地为：锦地苑田径场、体育馆南侧篮球场排球场羽毛球场、彭州校区田径场、彭州校区宿舍区篮球场。 二、工程量清单编制依据： 1. 西华大学提供的修缮工程委托任务单及其附件； 2.中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3.中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》宣贯辅导教材； 4.2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 三、工程相关的施工和验收规范工程质量、材料、施工等的要求： 1.工程质量应达到国家现行验收标准，并按四川省现行相关文件规定满足安全文明施工的相关要求。 2.材料品质、规格必须满足施工图纸的要求且达到国家或地方相关质量技术规范、标准的要求及招标人要求。 3.施工必须按经批准的施工组织设计，符合施工规范及验收标准。 四、其他需说明的问题： - 投标人应将招标人提供的工程量清单与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、招标文件、拟签订合同的主要条款、技术规范、施工图纸、施工现场实际情况等结合起来进行查阅、理解、使用。 - 投标人应认真踏勘现场，了解工程的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，若因投标人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，招标人将予拒绝。 - 工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算工程经招标人和承包人双方核定确认，最终以招标人的审计结果为准。 - 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费清单、税金等完成本工程及保修期所需的一切费用及风险金。 - 由于本工程的特殊性，部分清单的内容和特征描述不能完全表达该清单项目实际的工作难度，需要投标人投标前深入现场实际考察，确定符合投标人的单价，一旦中标该单价不因现场情况而调整。 - 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价。对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或合价中，承包人必须按招标人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价的项目的工作内容，并不能得到结算与支付。 - 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集；综合单价组价时应结合投标人现场勘察情况和相关规范的要求，其综合单价应包括完成设计施工图、相应标准图集和清单中规定的所有工序工作内容（包括但不限于各分部分项工程对应2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关子目所包括的工作内容），既除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）的全部费用。 - 中标人投标报价时应综合考虑施工中临时停电的问题，若遇临时停电，承包人必须提供备用电源，该部分费用已包含在措施费，结算时不再调整。 - 投标报价中应包含按照成都市劳动和社会保障局、成都市建设委员会《关于成都市建筑施工企业费城镇户籍从业人员参加社会保险工作的通知》的规定为非城镇户籍从业人员办理并缴纳的综合保险费，以上保险费用不得另行结算，由于中标人未办理此项保险而造成不能核发《施工许可证》，因此造成的相关责任由中标人承担。 - 建渣、生活垃圾及多余土方等废弃物不得滞留在施工现场，应随时生产随清运，并弃置在成都市环境卫生保护有关规定的范围，弃物的弃置费已包含在安全文明施工措施费中，中标后按川建发【2017】5号号文，2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件的规定办理竣工结算。 - 新增清单项目结算时按照按招标文件的相关规定执行。 - 工程临时用房要求采用活动用房，各投标人应根据踏勘现场情况，充分考虑所需施工、生活等用房的总平面布置，工程竣工后，总包单位应对搭设的建筑物、构筑物、临时供水管道、临时供电管线、简易道路、临时排水设施等进行拆除、清运，建渣、生活垃圾等废弃物不得滞留在施工现场，以上费用均包括在临时设施费中。 - 措施项目清单 13.1本清单中给出《措施项目清单（二）》中的措施项目承包人在投标时对模板措施费应采用综合单价计价，且其综合单价不得高于以2015《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件组价的综合单价，结算时按合同约定调整。脚手架、垂直运输、机械进出场费等措施费用投标人自行报价包干使用,结算时不作调整。措施费应包括但不限于以下内容：雨季施工、现场二次搬运、非夜间施工照明、垂直运输；各种机械进出场、现场施工脚手架搭拆、模板使用、成品半成品保护；重新施工的现场清理和修复，现有工程不合格或者因重新施工需要的拆除；为完成本工程节假日、夜班加班和非正常施工人工使用；建筑垃圾清运和出场；因设计和完成该项目的需要采取的其它专项施工措施等费用。 13.2 措施项目清单与计价表（一）中的安全施工费、文明施工费、临时设施费应按照本清单给定的费率进行报价，结算时按照相关文件调整。工程建设过程中现场的安全防护、文明施工措施、临时设施应达到川建发【2017】5号文件和《成都市房屋建筑和市政基础设施工程施工现场管理暂行标准（环境和卫生）》对安全文明施工相关要求的规定。 - 规费和税金规费按照投标人持有的规费证进行填报，结算时按中标人持有的规费证费率进行调整。本工程增值税税率为11%，结算时按相关规定计取。 - 专业工程暂估价：专业工程暂估价是因招标人设计不完善，但一定要发生的工程项目，由招标人掌握并使用。专业工程暂估价按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。 - 本工程的招标控制价为511027.54元。 - 主要材料要求为优质优等产品。投标人可任选下列一品牌或多品牌并根据清单要求和施工规范进行报价，如选其它品牌应不低于以下品牌品质。主要材料不是以下表中品牌的投标人应根据图纸和规范要求在表中列出并报价，并注明其品牌或厂家、规格型号（详见表一）。 - 其它未尽事宜具体详招标文件。 表一、主要材料品牌 序号; 材料名称; 推荐品牌. 1; 配电箱; 西门子、ABB、正泰. 2; 电缆、电线; 四川电缆厂，成都塑力、新东方. 2; 路灯; 奥美特、皇威、泰昌. 说明：该表中的材料品牌为推荐品牌，报价时可以提供该品牌，也可以提供同类品牌或者质量高于推荐品牌的材料。