招

标

文

件

工 程  名 称：   学术期刊部公共区域改造工程

联 系  电 话：             87720123

日期：2017年12月

学术期刊部公共区域改造工程投标邀请书

1. 招标条件

1.1西华大学决定实施学术期刊部公共区域改造工程。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择施工单位，欢迎有实力、讲诚信，符合要求的单位竞标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：  学术期刊部公共区域改造工程

1）招标控制价：  32.0024万元

2）计划工期： 45个日历天

2.2 本次招标范围：以上2.1所述工程的施工及保修期内的工程内容。

2.3 建设地点：西华大学校本部

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备国家建设行政主管部门颁布的建筑总承包资质或建筑装饰装修专业贰级及以上资质，安全生产许可证在有效期内。近2年来具有至少2个合同价不低于本项目招标控制价的装修改造工程，具有履行合同的相关能力并在人员、设备、资金等方面相应的施工能力。

3.2 有关要求：

信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；未处于四川省行政区域内有关行政处罚或不良记录期间；不存在国家和行业禁止性准入资格条件。
    3.3 本次招标 不接受 联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请在招标公告右下角自行下载招标文件。

4.2 招标人   不提供    （□提供； 不提供）邮购招标文件服务。

5. 投标资格的审查

本项目投标人的资格条件在评标时进行审查。投标人应在投标文件中按招标文件的规定和要求附上所有的资格证明文件，要求提供的复印件必须加盖单位印章，并在必要时提供原件备查。若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

6. 投标文件的递交

6.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年 1月 5日当日11时00分前，地点为第二办公区107室。

6.2  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告及结果公告在西华大学校园网上发布，招标文件和工程量清单请在公告下方自行下载。

8. 联系方式

招 标 人：  西华大学招投标中心

地    址：成都市郫都区红光镇西华大学

邮    编：        610039

联 系 人：        吴老师

电    话：       87720123

西华大学招投标中心

2017 年12月 28 日

投标须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 学术期刊部公共区域改造工程 |
| 2 | 工程地点 | 成都市郫都区红光镇西华大学校内 |
| 3 | 标段划分 | 本招标项目共计 1 个标段 |
| 4 | 招标方式 | 校内招标 |
| 5 | 招标范围 | 本工程招标工程量清单范围内全部内容的施工 |
| 6 | 招标人要求工期 | 45个日历天 |
| 7 | 质量标准 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 |
| 8 | 投标人的资质 | 具备国家建设行政主管部门颁布的建筑总承包资质或建筑装饰装修专业贰级 |
| 9 | 工程报价方式 | 采用工程量清单报价法 |
| 10 | 投标有效期 | 60日历天(从投标截止之日算起，采购人或监督部门另有要求除外) |
| 11 | 投标/履约/质量保证金 | 投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳，退前均不计息。 投标保证金的金额：陆仟圆整 开户单位：西华大学 开户银行：工行成都郫县支行西华大学分理处 帐 号：4402054619100001640 财务咨询电话：87720140 投标保证金交款截止时间：2018年1月4日 11时30 分前(以到账时间为准)，并换取收款人出具的收据。 投标人凭银行进账单于2018年1月4日16时30分前先到二办公区107室领取缴款通知单再到计财处换取收据，学校凭银行收款回单(已进收款单位账户)向投标人出具收据，投标人将学校出具的收据复印盖投标人鲜章装订在投标文件里与投标文件一起递交。 履约保证金：在合同签订前，按合同价的3%缴纳。 |
| 12 | 投标保证金退还与不退还情形 | 发出中标通知书并签订合同后5日内，投标保证金(不计息)退还到投标人的基本账户。未中标人凭投标保证金收据原件退还；中标人凭投标保证金收据原件、与招标人签订的合同原件、履约保证金收据复印件退还投标保证金。 （如遇学校假期，投标保证金于开校后无息退还） 投标保证金不予退还的情形： （1）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的。 （2）中标但拒签合同。“拒签合同”是指： A.明示不与招标人签订合同； B.没有明示但不按照招标文件、中标人的投标文件、中标通知书要求与招标人签订合同。 （3）投标人在投标时违反招标文件等有关规定的违约行为。 |
| 13 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 14 | 投标答疑 | 投标人应在领取招标文件、图纸后24小时内如有疑问，以面交或传真形式(须加盖公章)向采购人提出需要解答和需要澄清的问题。 |
| 15 | 投标样品 | 不提供 |
| 16 | 现场踏勘 | 费用由投标人自理，未自行踏勘视为已踏勘，施工现场以实际为准。 √□不组织，自行踏勘。 联系人及电话 张老师：15198285886 □组织集中踏勘， 年 月 日 踏勘现场 |
| 17 | 投标文件的份数及要求 | 正本一份，副本二份，电子文档一份。 投标文件副本由其正本复制(复印)而成(包括证明文件)。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 配套电子文档（U盘或光盘）1份。 投标文件从目录第一页开始连续、逐页编页码(包括无任何内容的页)，位置：页面 底端(正文以下空白处)。 |
| 18 | 投标文件递交时间及地点 | 时间：2018年 1月 5日当日11时00分前(北京时间) 地点：西华大学二办公区107室 |
| 19 | 招标控制价 | 32.0024万元 |
| 20 | 评标办法 | 经评审的最低投标价法 |
| 21 | 确定中标人 | 由学校评标小组直接确定中标人。 |
| 22 | 签字盖章 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求签字。 |
| 23 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、招标编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样 |

投 标 须 知

一、投标单位资格要求

1、参加投标的单位必须在中国境内注册并具有独立法人资格。

2、具备国家建设行政主管部门颁布的建筑总承包资质或建筑装饰装修专业贰级的施工企业，且具有一定类似的施工业绩。

二、质量要求

符合国家和行业最新现行相关施工及验收规范和标准，经验收合格。

三、安全要求

无安全事故，若发生安全事故，所有经济及法律责任由承包人承担。

四、投资控制要求

1、投标报价不得超过招标控制价，超过招标控制价的作为废标处理；

2、低于各投标人算术平均值的95%且低于招标控制价的90%的投标报价作废标处理；

3、竣工结算价以审计结果为准但不得超过招标控制价。

4、经发包人书面允许后方可变更，凡因发包人新增或变更的内容，由承包人先行测算费用后经发包人书面认可后实施。

5、给定暂定价的材料由发包方认质认价确定，按发包方认质认价确定的价格进入结算。

五、方案及材料要求

1、施工方案不得破坏结构、符合消防和水电等有关施工和验收规范要求；

2、需采用节能、环保且符合国家标准的材料；环保不符合有关规范要求的由乙方承担完全责任。

3、材料使用前须经使用单位现场代表签字认可后方可使用；学校认可不能免除承包人使用不合格材料的责任；

4、材料必须满足施工图设计要求及国家相关施工和现行的设计规范及规程。

六、工期要求

施工工期45个日历天。

七、资料要求

承包人在施工前、中、后均需对工程现场照相，对隐蔽工程必须有照相资料，提供竣工资料和竣工图一式一份。

八、其他要求

文明施工，建渣自行运至校外处理，承包人必须遵守国家、省、市及行业、学校的有关规章制度。

九、投标文件的内容及格式（均要求加盖单位鲜章）

（一）投标函附件1—2；

（二）资格审查资料（复印件要求加盖单位鲜章）：

1、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件；

2、国家建设行政管理部门颁发的施工资质证书复印件；

3、省外企业另须提供有效的入川备案登记证；

4、投标人税务登记证（国税或地税）复印件；

5、法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件；

6、授权代表身份证复印件；

7、投标人经依法审计的近两年度（2015、2016年）的财务报表（若公司成立不足三年，则提供成立至今的财务报表）；

8、投标保证金交纳凭证复印件；

9、安全生产许可证复印件

（三）企业近两年（2016、2017年）类似业绩（提供中标通知书或合同或验收证明等有关资料复印件,若公司成立不足三年，则提供成立至今的类似业绩）：

（四）施工方案及保证措施：

1、施工组织设计；

2、施工组织机构、设备及人员配备；

3、质量保证措施及承诺（其中要特别说明施工工艺、关键工序的施工注意事项等）；

4、安全文明保证措施及承诺（现场管理措施、应急预案、管线保护措施等）；

5、工期及进度计划、工期保证措施及承诺；

（五）承诺书；

（1）造价控制措施及承诺；

（2）质保期年限及服务承诺；

（3）同意招标文件约定的付款方式、结算方式及其他相关约定执行的承诺；

（六）已标价的工程量清单

要求包含的内容见工程量清单要求（要求加盖单位公章，除总公司外的校外投标人要求加盖造价人员资格证章）。

十、投标文件的评审

（一）投标文件评审包括：资格评审、响应性评审；详细评审。

（二）只有通过资格评审和响应性评审的投标人方可进入详细评审。

1、资格评审（复印件要求加盖单位鲜章）

（1）、国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件；

（2）、国家建设行政管理部门颁发的施工资质证书复印件；

（3）、省外企业另须提供有效的入川备案登记证；

（4）、投标人税务登记证（国税或地税）复印件；

（5）、法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件；

（6）、授权代表身份证复印件；

（7）、投标人经依法审计的近两年度（2015、2016年）的财务报表(若公司成立不足三年，则提供成立至今的财务报表）；

（8）、投标保证金交纳凭证复印件一份放入标书内；

（9）、安全生产许可证复印件；

附表1：资格性审查表

| 国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照复印件 | 国家建设行政管理部门颁发的施工资质证书复印件 | 省外企业另须提供有效的入川备案登记证 | 投标人税务登记证（国税或地税）复印件 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权书原件 | 授权代表身份证复印件 | 投标人经依法审计的近两年度（2015、2016年）的财务报表 | 投标保证金交纳凭证复印件 | 安全生产许可证复印件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

评审是否按规定提交有效资格性证明材料

2、响应性评审

附表2：响应性审查表

| 投标文件报价（是否超过招标控制价） | 是否按正规工程量清单报价并加盖证章 | 投标文件技术、保修服务及承诺 | 工期、质量、安全、造价控制是否实质性响应招标文件要求 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人在报价时应满足《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》的规定和2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》和相关规定,根据招标文件、提供的工程量清单、图纸及相关资料编制正规工程量清单并进行报价（要求加盖造价资格人员证章及单位鲜章），并提供分部分项工程量清单综合单价分析表，其他报价方式无效，不按要求的单位不得参加评审。

备注：上面两附表所列所有评审项目均符合要求的结论为“通过”，有任意一项不符合要求则结论为“不通过”。

3、　详细评审

只有通过了资格评审、响应性评审被判定为合格的投标方可进入详细评审。

详细评审标准：

在评标过程中，评标小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别单项成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

4、评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标时不邀请投标人参加。由招标人组成评标小组，评标小组以经评审的最低投标报价确定为中标人。投标报价也相等的，由招标人自行确定。招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。

（三）属于以下情形之一的，属于禁止参加投标的投标人：

A、处于财产被接管、冻结、破产状态；

B、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法违规记录；

C、处于四川省行政区域内有关行政处罚期间；

D、其他存在国家和行业禁止性准入资格条件。

十一、投标报价注意事项：

（一）招标文件有施工图纸的，在施工图纸范围内；无图纸的，按提供的清单内容。

（二）投标人未按招标要求对工程量清单中提供的项目进行报价的招标人不予以支付，视为该项目的价款已包括在工程量清单其他细目的单价或总额中。投标人在工程量清单中多报的项目、单价或总额招标人将不予接受。（招标文件所列清单中所有品牌及规格型号均为推荐，投标时可用其它高于或同档次产品）。

（（三）投标单位进行投标报价时应注意：

（1）根据甲方提供的资料和有关要求、施工现场实际情况（包括施工区域交通情况、用水用电情况等）及拟定的施工方案或施工组织设计，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备情况；

（2）应包含自行解决用水用电等相关的费用；

（3）应考虑施工场地局限，施工期间可能出现与相关部门单位等协调处理突发事件等造成工程成本增加的情况。

（4）对于有招标方要求对拆除的材料进行回收的项目，投标方在措施费或拆除项目综合报价中还应考虑拆除材料的保管和搬运费用。拆除物自行处理，清单中明确学校回收的除外。

（四）投标人自行踏勘现场，并根据有关规定在充分考虑风险的基础上自主组价，中标单位报的综合单价将作为今后本工程的结算依据，除其中甲方给定暂定价的材料结算时按甲方的有效材料价格确认价调整外，该单价一经确定不做任何调整。

（五）投标人只能有一个报价，投标总报价应按工程项目总价合计金额填写，并应与投标函中的报价一致，任何有选择的报价将会被拒绝。

（六）投标人的投标报价，应是完成本工程所投合同段的全部工程的投标价，即该投标价中已包含施工费、安全费、措施费、利润、税金等所有费用，不再产生任何费用。

（七）投标人自行根据招标人工程内容和要求核实需要实施工作量，充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性风险，结算时整个项目单价包干，除非学校书面通知增加内容方可增加费用。

（八）措施费

1）本次招标提供的措施项目清单根据本招标工程的具体情况及合理的施工方案或施工组织设计编制。

2）承包人中标价已考虑完成该工程可能发生的一切措施费用，除招标文件和清单另有规定外，措施费包干使用，不作调整。投标人投标报价时，安全文明施工费按工程量清单计取；工程结算时，安全文明施工费统一按《关于不纳入施工现场评价的零星工程项目安全文明施工费费率计取标准的通知》计取。其中,安全文明施工费基本费费率的计取标准按川建发〔2017〕5号文件规定计取。如中标施工出现安全、文明和环保问题、事故该费用将不能计取。

（九）规费和税金

1）投标人投标报价时，规费按工程量清单计取。结算时按2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定办理。

2）投标人投标报价时税金按《川建造价发[2016]349号》规定计取。其中，销项增值税税率按11%计取。结算时，销项增值税税率根据公司实际缴纳计取。

（十）除合同另有规定外，因工程量清单的漏项、新增项目或设计变更引起的工程量变化后单价的确定，按以下方法进行：

- 投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价确定。

- 投标报价中只有类似于此工程项目的综合单价，可参照类似的综合单价确定。

- 按合同约定，原则上按工程量清单和有关规范计价。

（十一）结算经发包人和承包人双方核定后确认，最终以按招标人的审计结果为准。

（十二）投标报价中所报材料必须满足施工图设计要求及国家相关施工和现行的设计规范及规程。

十二 严禁转包和违法分包。

该项目严禁转包和违法分包。未经招标人同意，中标人不得变更项目经理、主要技术负责人。中标人派驻施工现场的项目经理、主要技术负责人与投标文件承诺不符的，视同转包。

十三 付款方式：

转账支付，不支付预付款。工程竣工且财政厅批准资金计划后支付合同价的70%，经验收合格审计后支付至应付结算价款的100%，履约保证金转为质量保证金，质量保证金保修期满后无质量问题付清款项。

十四 违约处理及处理方式：

1、违约处理：违反合同条款视为违约，施工方违约，赔偿相应损失的同时支付违约金，同时保留追究相关法律责任。任何一方违约，违约方支付守约方合同总价2%的违约金。

2、双方如发生纠纷，先行协商解决，协商不成，提请工程所在地的仲裁机构仲裁。

十五 保修期和后续服务

质量保修期2年，防水质量保修期5年，自校方验收合格之日为准。保修期内施工单位免费保修，12小时之内响应24小时到场保修。

### 一、投标函

致：    (招标人名称)

1．在研究了           (项目名称)  的招标文件(含澄清问题答复和补遗文件)后，我方最终根据上述招标文件核实并确定的投标总报价：小写：          大写：      ，遵照招标文件的要求承担并完成本合同工程全部责任、义务(包括根据暂列金额所承担的义务)，包括施工、竣工及缺陷修复和保修工作等并移交给发包人达到招标文件要求建设标准的工程的全部风险。

2．如果我方中标，我方将保证按合同规定的开工日期内开工，并在         日历天（施工工期为：     个日历天）内完成本合同的全部工程工作，并在竣工后移交达到国家现行质量验收标准的工程，工程质量达到           。

3、随同本投标函递交的投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（￥            ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，与你方按照招标文件和我方的投标文件签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方理解，贵公司不一定接受最低价投标或你方可能收到的任何投标文件的约束；同时也理解，贵公司不承担我方的任何投标费用。

6、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。如果我方在本投标有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后未能提交履约担保；或者拒绝签订合同协议书；或以资金、技术、工期等非正当理由放弃中标；或变更项目经理、主要技术负责人，贵公司有权没收投标保证金，且另外确定中标人。

投 标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

地    址:

电    话:

传    真：

邮政编码：

年      月        日

附件2：      二、投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在 “投标须知”规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按有关规定承担责任。

投 标 人：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月       日