西华大学德馨苑10#楼室外消防给水管网工程项目招标公告

1. 招标条件

1.1西华大学决定实施西华大学德馨苑10#楼室外消防给水管网工程项目。本着“公平、公开、公正、诚实守信”的原则，现招标择优选择服务单位，欢迎有实力、讲诚信，符合要求的单位竞标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：西华大学德馨苑10#楼室外消防给水管网工程。

2.1.1招标控制价：338916.29元   。

2.1.2合同工期： 2018年8月21日--2018年8月30日

2.2 项目内容：

西华大学德馨苑10#学生公寓室外消防管道新建项目需进行以下工作（工程量按实结算）,详细见工程量清单。

2.2.1人行道彩砖拆除及恢复（主材利旧），面积约65平方米；

2.2.2绿化拆除及恢复:面积约632平方米.

2.2.3、并排新铺设两根DN150热镀锌钢管(防腐两布三油)约550米/根，约计1100米，拆除及新安装装消防泵2台；消防控制柜安装及拆除一台。

2.2.4电气PC25配管及控制线安装安装约560米，电力检查井砌筑0.5.0M*0.5M*1.0M约（8座）：砖砌体，￠500高分子井盖8座。

2.2.5、机械挖管沟、回填及余土转运。

2.3以上工程量均以实际收方为准。

2.4实施地点：西华大学校内

3. 投标人资格要求:具有独立法人资格的建筑工程施工总承包或市政公用工程施工总承包资质。

4. 投标文件及投标报价的要求

4.1凡有意参加投标者，请按招标公告的“工程量清单”完成报价。

4.2 招标人不提供邮购招标文件服务。

4.3投标报价：

（1）、投标人报价超过控制价投标无效；

（2）、低于各投标人算术平均值的95%且低于招标控制价的90%的投标报价作废标处理。

4.4费用结算及支付：工程量按实结算，（所有费用和税金均包含在报价中），无预付款和进度款，施工完成并验收合格后，一次性支付凭正规发票转账支付所有工程款。

4.5投标标书内容要求

（1）、提供相关资质证明。

（2）、报价单（按工程量清单报价）

（3）、提供安全责任承诺：在此项目实施过程中发生任何安全事故，均由中标人承担全部行政、民事、刑事责任，对学校设施设备造成损失、损害的由中标人负赔偿责任。

（4）、投标文件一正二副，装订、密封盖章。

5. 投标保证金

投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳，退前均不计息。

投标保证金的金额：陆仟元整

开户单位：西华大学

开户银行：工行成都郫都区支行西华大学分理处

帐    号：4402054619100001640

财务咨询电话：87720140

投标保证金交款截止时间：2018年8月20日 16时30 分前(以到账时间为准)，

投标人凭银行进账单或电子回单盖鲜章装订在投标文件里与投标文件一起递交。

履约保证金：在合同签订前，按合同价的3%缴纳。

由于学校放假，投标保证金退还统一为学校开学后，请投标人注意。

6.评标方法

6.1有效报价最低者中标。

6.2评标与定标办法

评标时不邀请投标人参加。由学校组成评标小组，对投标人资质、报价进行评定确定中标单位。招标人按照规定对评标过程保密，对未中标原因不作解释说明。

7. 投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018年8月 21 日9时30分至10时30分，地点为第二办公区107室

7.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告及结果公告在西华大学校园网上发布，该项目无须报名，请在公告栏下方自行下载。

9. 联系方式

招 标 人：西华大学招投标中心

地址：成都市郫都区红光镇西华大学

邮编：610039

联 系 人：张老师

电话：87720123

西华大学招投标中心

2018 年8月14日

附:管网走向示意图(以现场实际为准)